بسمه تعالی

گزارش یکصد و چهلمین جلسه هیئت عامل شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

یکصد و چهلمین جلسه هیئت عامل شرکت میعانات گازی آدیش جنوبی در تاریخ چهارشنبه 05/06/1404 ساعت 9 به ریاست آقای محمدپور و حضور آقایان ولی زاده، امین زاده و صحرائیان تشکیل و مباحث زیر مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

آقای محمدپور:

- ما در پیگیری وام بانک تجارت و دریافت مانده ارز با مشکل صندوق توسعه ملی مواجه شدیم و کارها گیر کرد. نهایتا روز سوم شهریور نامه صندوق با دو امضا دریافت شده نامه خطاب به رئیس بانک مرکزی است .

با ارجاع نامه بانک تجارت دستور پرداخت وام بانک تجارت از ارزی های صندوق نزد بانک تجارت صادر شده است .

تمدید مجدد مدت وام از صندوق توسعه ملی نیز تحت پیگیری است و به نظر میرسد که مشکل ایجاد نشود.

- در مراحل آخر پروژه، جابجایی مدیران سایت وضعیت را دشوارتر میکند. تلاش ما این است که مناسبات با پیمانکاران تعدیل و اداره شود. یکی از پیمانکاران توانسته امضای مدیران پیشین پروژه را بگیرد که نگران کننده است مشکل حقوقی وجود نداشته است.

- آقای شیدا به عنوان مسئول حقوقی تعیین شدند و تلاش میشود که فرایندها جنبه حقوقی محکم تری پیدا کند. آقای شیدا نیروی توانایی است که تجربه کاری خیلی خوبی با او داشته ایم و فرد سالم و قابل اعتمادی است.

- ایشان مستقر شد و جلسات مشترکی همراه آقای صحرائیان با آقای مبصری و آقای والی زاده و خانم دورانی تشکیل گردید.

- در روال پیشین، خانم صادق آبادی به شیوه خودش به تنهایی عمل کرده است. بی نظمی ساختاری هم موثر بوده است.

- شرکت تناوب درخواست ضمانت قراردادی توسط شرکت آدیش کرده است.

- آقای علی شیدا مسئول حقوقی پیشنهادهایی به عنوان رویه ملاحظات حقوقی ارائه داده اند که در حکم ایشان لحاظ شد. (حکم انتصاب مسئول حقوقی به جلسه هیات عامل ارائه شد. )

آقای ولی زاده به شکایت یک پیمانکار که منجر به مصالحه شده اشاره کردند و توصیه کردند با پیمانکاران طلبکار مصالحه شود که منجر به شکایت قضایی و تشکیل پرونده نشود. آقای محمدپور تاکید کردند تلاش می کنند اینگونه موارد را با پیمانکاران با مصالحه حل کنند.

آقای صحرائیان: براساس ماموریتی که به من داده شده جلسات مشترکی با آقای شیدا داشتیم نیروی با کفایتی به نظر میرسند. اولین جلسه مشترک با ایشان  در تاریخ 29/05/ با حضور آقای مبصری تشکیل شد. آقای مبصری بیشترین اطلاعات را دارند و توضیحات لازم را درباره پرونده شرکت رینگفیلد دادند. توضیحاتشان متکی به مدارک بود.  ایشان تشریح کردند که فرایند کار با شرکت فراب برای نقل و انتقال سریع ارزی بوده است. فراب از سرجمع پول 3% را دریافت کرده است. تمامی پرداخت مبالغ با امضای آدیش انجام میشده است و خانم صادق آبادی مبادلات فراب را ثبت میکرده است. آقای مبصری توضیح دادند که گزارشهای خرید را تا مقطعی میگرفته اند. ایشان گفتند که سه ماه پیش از استعفایشان حدود 60 میلیون دلار از حساب ها خارج شده است. در دی ماه 1403 موضوع را با آقای صفائی مطرح کرده اند. ایشان پاسخ تندی داده اند. خانم دورانی هم اطلاعی از جزئیات نداشتند. نهایتا در سفر مشترک با آقای محمدپور و خانم دورانی دنبال کرده اند. باید آقای شیدا کاملا در فضا قرار گیرند. باید مدارک تکمیل شود. یک سری مدارک در آدیش است. باید کل تراکنش ها گرفته شود. دستورات پرداخت رینگ فیلد گرفته شود. مقایسه اسناد تکلیف را مشخص میکند.

شنبه جلسه در حضور آقای ولی زاده و خانم دورانی و آقای شیدا تشکیل گردید آقای ولی زاده گزارش مفصل دادند. نامه ای که از شرح ماجرا خظاب به هیئت عامل نوشته بودند قرائت کردند. قرار شد کپی کامل اسناد را به آقای شیدا بدهند. شرح کامل سفر هم داده شد.

بحث اطلاع آقای لاهیجانیان و شکایت آقای صفائی از رینگفیلد هم مطرح شد. مدارک قراردادهای آقای صفائی با شرکت رینگفیلد داده شد. خانم دورانی در توضیح مختصری خواهان تعیین تکلیف قراردادی خودشان شدند. گفتند باید قرارداد وکالت یا مشاوره داشته باشم.   روی محرمانگی اسناد کاملا تاکید شد.

آقای صحرائیان تاکید کردند که گزارش روال کارها را به هیئت عامل خواهند داد و تابع تصمیم گیری هیئت عامل هستند.

آقای ولی زاده: مهلت برای داوری اتاق بازرگانی سوئیس در حال سپری شدن است. لذا باید سریعا تعیین تکلیف شود. اسناد اصلی مورد نیاز باید داده شود.

آقای صحرائیان:  باید پیش از هر اقدامی به این پرسشها پاسخ داده شود که: اولا: ایا امکان پیگیری هست یا نه، نحوه پیگیری چیست و  هزینه پیگیری چیست؟ نهایتا باید چگونگی پیگیری؛ هزینه پیگیری و وجوه مختلف آن در هیئت عامل مطرح و تصویب شود.

آقای محمدپور: با نگاه الان حقوقی: 1- رسیدن به عدد واقعی از اقدامات ضروری است.  2- برای رسیدن به رویه حقوقی موجه باید بررسی ها کامل شود. ۳- ندادن مدارک میتواند تقصیر تلقی شود.

آقای ولی زاده: اگر زود عمل کنیم دریچه ای باز شده که قطعا بیش از 30% مبلغ را میتوان زنده کرد. جهت اطلاع هیات عامل : حداقل 20 نفر اشخاص خارج از آدیش و غیر مرتبط با موضوع، در جریان پروژه قرار گرفته اند. برخی هم آدم های شایسته و با صلاحیتی نیستند و باید نگران این موارد هم بود.

آقای محمدپور: سهام دو شرکت مربوط به ساخت طلا و داروسازی را فروخته ام که نقدینگی شرکت تامین شود . طی دو ماه گذشته 200 میلیارد تومان واریز کرده ام. از سوی شرکت رباط 1357 میلیارد تومان مازاد بعد از افزایش سرمایه تا 5 هزار میلیارد تومان به شرکت پرداخت شده است که باید در افزایش سرمایه آتی منظور شود.

آقای محمد پور در پاسخ پرسشی در مورد وضعیت دریافت مبلغ ارز مابه التفاوت تبدیل بانک مرکزی گفتند:  از 22 میلیون دلار 5 میلیون دلار در بانک مرکزی جریان پیدا کرده و بقیه هنوز به بانک مرکزی نرفته است. در مجموع حدود 10 میلیون دلار اسناد تکمیل شده است. باید ضمن پیگیری روال کار، حداقل ۱۲ میلیون دلار دیگر سند فراهم شود.

- آقای علی محمد پور

- آقای ایوب حاجی ولی زاده

- آقای محسن امین زاده

- آقای غلامرضا صحرائیان