| - مشخصات بازرسي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام پروژه: |  |  | پالايشگاه ميعانات گازي آديش جنوبي |  |  |  |  |  |  | شماره سفارش/خريد: |  |  |  |  |  |
| نام کارفرما: |  |  | پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی |  |  |  |  |  |  | تامين كننده/ توليد كننده: |  |  | نکا نوین |  |  |
| - محل بازرسي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دفتر فروشنده |  |  |  |  | كارخانه |  |  | انبار |  |  | بندر بارگيري |  |  | آزمايشگاه |  |
| آدرس: |  | نکا نوین – شهرک صنعتی شمس آباد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - دامنه بازرسي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بازرسي قبل از حمل |  |  |  |  |  | بازرسي مواد اوليه |  |  | نمونه برداري آزمايشگاه |  |  | نظارت بر انجام آزمون |  |  |  |
| كنترل كمي |  |  |  |  |  | كنترل ظاهري |  |  | كنترل ابعادي |  |  | بررسي مدارك |  |  |  |
| آزمون فشار |  |  |  |  |  | آزمون كاربردي |  |  | آزمون عملكردي |  |  | آزمون الكتريكي |  |  |  |
| كنترل رنگ و پوشش |  |  |  |  |  | بسته بندي و علامت گذاري |  |  | بارگيري و حمل |  |  | آزمون غير مخرب |  |  |  |
| موارد ديگر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - مشخصات كالاهاي بازرسي شده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | شرح كالا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد | واحد |
| 1 | بازرسی بخشی از کاورهای مربوط به سینی کابل ها ی ابزار دقیق |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - نتيجه بازرسي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تاييد |  |  |  |  |  |  | مشروط |  |  |  |  | مغايرت |  |  |  |
| بازرس (نام، تاريخ، امضاء) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاييد كننده (نام، تاريخ، امضاء) |  |  |  |  |  |
| حسن دلباز 1401.12.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - فعاليت هاي بازرسي مطابق ITP شماره: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف |  | شماره فعاليت ITP |  | شرح فعاليت |  |  |  |  | نقش بازرس |
| 1 |  |  |  | FAT |  |  |  |  |  |
| - كنترل بسته بندي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مجموع وزن ناخالص: |  |  |  |  |  | تعداد بسته ها: |  | 4 |  |
| مجموع وزن خالص: |  |  |  |  |  | شماره ليست بسته بندي: |  | SACR-PL-715-NNC-002 |  |
| نوع بسته بندي: |  |  | تسمه فلزی و چوبتراش |  |  |  |  |  |  |
| - كنترل علامت گذاري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - شرح بازرسي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - پیرو هماهنگی انجام شده عطف به درخواست های بازرسی 18 به محل شرکت نکا نوین ومراجعه گردید و در خصوص بازرسی بخشی از کاورهای مربوط به سینی کابل ها ی ابزار دقیق فعالیت های به شرح ذیل انجام گرفت: - مدارک بازرسی: Ladder/Tray Drawings for Instrument Items: SACR-615-GEN-IN-DWG-0001-001 Packing procedure: SACR-615-GEN-QM-PRC-0001 AP PL NO: SACR-PL-715-NNC-002 - بر اساس مدرک مذکور تست های ذیل بر اقلام مذکو انجام گرفت که نتایج در مجموع رضایت بخش بود. - بررسی وضعیت ظاهری گالوانیزه انجام شده و چک کردن تعدادی بصورت رندم - تست های ابعادی و اندازه گیری های ابعادی اقلام مطابق با نقشه ها - اندازه گیری ضخامت گالوانیزه (میانگین 60 الی 85 میکرون) بصورت رندم - اقلام مطابق با پکینگ لیست پیوست روی چوبتراش و مهار بوسیله تسمه فلزی بسته بندی شده است. - قابل ذکر است قرارداد مربوط به کاورها مجزا و 715 می باشد که در صورت صلاحدید واحد مهندسی شماره نقشه های کاور ها اصلاح گردد هماهنگی این موضوع از سمت شرکت نکا نوین می بایست انجام گردد. - با توجه به بازرسی انجام شده نتیجه بازرسی رضایت بخش بود لذا لیست بسته بندی اقلام مذکور امضا و به سازنده تحویل شد. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - مراجع بازرسي (دستورالعمل، استاندارد، نقشه و ... ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | عنوان مدرك |  |  |  |  | شماره مدرك/كد ويرايش |  |  | وضعيت |
| 2 | Ladder/Tray Drawings for instrument Items |  |  |  |  | SACR-615-GEN-IN-DWG-0001-00_CM |  |  | AP |
|  | Packing procedure |  |  |  |  | SACR-615-GEN-QM-PRC-0001 |  |  | AP |
| - تجهيزات بازرسي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | نام تجهيز |  |  |  |  | شماره سريال | شماره كاليبراسيون |  | تاريخ انقضا |
| 1 | متر، کولیس، ضخامت سنج گالوانیزه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - مدارك بررسي شده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | عنوان |  |  |  |  | شماره مدرك/كد ويرايش |  |  | ملاحظات |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - عدم تطابق ها/مغايرتها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ضمائم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف |  |  |  |  | عنوان | شماره مدرك/كد ويرايش |  |  | تعداد صفحات |
| 1 |  |  |  |  | MOM |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  |  | PL | SACR-PL-715-NNC-002 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | IRN | 3372 |  |  | 1 |
| - زمان و مسافت بازرسي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مدت زمان بازرسي: 1 روز |  |  |  |  |  | مسافت (Km): شهرک صنعتی شمس آباد |  |  |  |
| - تایید وضعیت فعالیت های بر اساس برنامه زمانبندی تایید شده ( به شرح جدول پیوست تکمیل گردد) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - تصاوير |  |  |  |  |  |  |  |  |  |