قرارداد تامین تابلوهای فشار ضعیف Heat Tracing مربوط به طرح پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی

این قرارداد در تاریخ ... بین شركت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) با شناسه ملی 14004653334 و کد اقتصادی 411483193757   به نشانی : تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، کوچه فرامرز پایور پلاک 19و به شماره تلفن 26294071-021 و كه در اين قرارداد خریدار ناميده ميشود از يك سو و شرکت راسل تابلو به شماره ثبت ... شماره اقتصادی ... و شناسه ملی  ... به نمایندگی آقای  ...  مدیرعامل، به نشانی تهران – اقدسیه – خیابان ازگل – شماره 176و به شماره تلفن 22470001-021 و فاکس 22473714-021  به عنوان فروشنده از طرف دیگر منعقد می‌گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است خرید دوازده دستگاه  تابلوهای فشار ضعیف Heat Tracing توسط خریدار از فروشنده که شامل و نه محدود به فعالیتهای مورد نیاز جهت تحویل تابلوها آماده بهره برداری اعم از مهندسی و طراحی، خرید و تأمین مواد اولیه و تجهیزات، انجام کارهای ساخت، انجام تست‌های لازم، (لوازم یدکی پیش راه اندازی و راه اندازی، لوازم یدکی دوساله بهره برداری بصورت اختیاری در صورت سفارش خریدار) و بسته بندی و نظارت بر نصب و راه اندازی مطابق درخواست خرید شماره SACR-DE-GEN-EL-MRQ-5624-06 و کلیه اسناد و ضمائم آن و پیوستهای قرارداد می‌باشد. حمل تجهیزات به دفعات مجاز می‌باشد. محل تحویل تجهیزات درب کارخانه فروشنده بارگیری شده آماده حمل به مقصد نهائی سایت مجتمع خریدار در کنگان می باشد.

قیمت اختیاری ارائه شده برای لوازم یدکی به مدت 6 ماه از زمان پرداخت پیش پرداخت دارای اعتبار می باشد.

تبصره 1:

افزایش یا کاهش موضوع قرارداد با شرایط مندرج در این قرارداد تا 25 درصد توسط خریدار مجاز می باشد

تبصره 2 :

تعداد اقلام ذکر شده در پارت لیست باید منطبق بر مدارات تک خطی پیوست قرارداد بوده و مسئولیت مغایرت احجام با فروشنده می باشد.در زمان تحویل باید تابلو ها Functional test  شده و براساس SLD تحویل داده شوند بنابراین ادعاهایی مبنی بر اضافه شدن ترمینال، چراغ سیگنال و موارد این چنینی قابل پذیرش نخواهد بود.

ماده ۲- اسناد و مدارک قرارداد

اسناد و مدارک زیر در مجموع، قرارداد بین خریدار و فروشنده را تشکیل می‌دهند و هر یک، به عنوان جزئی از آن محسوب می‌شوند. اولویت مدارک به شرح زیر خواهد بود

- قرارداد حاضر

- اسناد فنی شامل SACR-DE-GEN-EL-MRQ-5624-06 و پیوست های مربوطه

- شفاف سازی پیشنهاد فنی TCL-SACR-DE-GEN-EL-MRQ-5624-06_RASEL_Run.00

- پیشنهاد فنی/مالی فروشنده به شماره SD-R3565-G3825-Rev07 مورخ 21/03/1404

- سایر اسناد و مدارکی که بر اساس مفاد قرارداد، در مدت اجرای کار تنظیم می‌شود و به تأیید دو طرف قرارداد می‌رسد.

- هرگونه الحاقیه، اصلاحیه و یا صورت جلسه و تفاهم نامه مرتبط با موضوع این قرارداد که در مدت اجرای کار تنظیم و به تائید طرفین میرسد به ترتیب اولویت تاریخ در موضوع خود بر سایر اسناد و مدارک قرارداد ارجحیت دارند.

- هرگونه تغییراتی که متضمن بار مالی و یا مسئولیت طرفین را در بر داشته باشد تنها با توافق و امضاء مجاز طرفین این قرارداد قابلیت استناد و اجرا دارد.

ماده۳- مبلغ قرارداد

3- 1) خریدار در برابر انجام تعهدات فروشنده و اجرای کامل و بی عیب و نقص موضوع قرارداد، مبلغ 43،000،000،000 ریال (چهل و سه میلیارد ریال به حروف) مطابق ریز قیمت جداول شماره (1-2) را به صورت مقطوع و بدون هیچگونه تعدیلی به فروشنده پرداخت خواهد نمود.

3 - 2) مبلغ قرارداد، شامل تأمین لوازم یدکی دوره ‌های پیش راه اندازی ، راه اندازی و دوساله نمی باشد.

3- 3) مبلغ قرارداد شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد و 10% مالیات بر ارزش افزوده پس از تحویل کالا در سایت و صدور MRS  در مقابل صورت حساب رسمی صورت می پذیرد.

تبصره: مبلغ قرارداد ثابت و مقطوع است و مشمول هیچ تعدیلی نمی‌گردد. هیچ پرداختی بابت مالیات، عوارض و هزینه‌های قانونی دیگر به فروشنده پرداخت نخواهد شد.

ماده 4- نحوه پرداخت

پرداخت‌ها به فروشنده مطابق روش زیر انجام خواهد پذیرفت:

4- 1) %60 (شصت درصد) مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ تضمین پیش پرداخت به صورت ضمانتنامه بانکی مورد تایید خریدار معادل مبلغ پیش پرداخت به فروشنده پرداخت می شود.

4-2) %30 (سی درصد) مبلغ قرارداد پس از اتمام کلیه مراحل ساخت متناسباً در زمان تحویل اقلام موضوع قرارداد و تحویل کلیه اسناد و مدارک نهایی (شامل صورتحساب، لیست بسته بندی، گواهی‌نامه‌های مواد اولیه و تست و مجوز حمل(Release Note) صادر شده توسط بازرس مورد تایید خریدار، به فروشنده پرداخت می‌شود.

3-4)  %10 ( ده درصد) مبلغ قرارداد بعنوان حسن انجام کار و گارانتی محصول نزد خریدار باقیمانده که پس از اتمام کار و نصب و راه اندازی و تحویل موضوع قرارداد به خریدار و همزمان با اتمام دوره گارانتی به فروشنده پرداخت می شود.

ماده ۵- تاریخ تنفيذ، شروع به کار و مدت قرارداد

5- 1) تاریخ نافذ شدن قرارداد، پس از امضا و مبادله قرارداد می‌باشد.

5- 2) تاریخ شروع کار: قرارداد پس از امضا و مبادله آن توسط خریدار شروع می‌شود.

- فروشنده باید حداکثر ظرف 7روز از امضا و مبادله قرارداد، تضمین پیش پرداخت را به خریدار تسلیم نماید . بهرحال تاخیر در ارائه ضمانت نامه و به تبع آن پرداخت پیش پرداخت تاثیری در تعهدات قراردادی پیمانکار ندارد. تضمین پیش پرداخت پس از انجام کامل تعهدات و تحویل قطعی کالا به فروشنده عودت داده خواهد شد.

در صورتی که در انتهای کار و یا در زمان فسخ، برکناری یا خاتمه قرارداد، مبلغ پیش پرداخت به طور کامل مستهلک نشده باشد، فروشنده موظف است مبلغ باقیمانده پیش پرداخت را ظرف یک هفته از دریافت اعلامیه خریدار به خریدار بازپرداخت نماید. در صورت قصور فروشنده در بازپرداخت مبلغ باقیمانده پیش پرداخت در دوره مذکور، خریدار می‌تواند (به تشخیص خود) نسبت به وصول مبلغ تضمین پیش پرداخت اقدام نماید و یا مبلغ باقیمانده پیش پرداخت را از محل مطالبات و یا تضامین دیگر فروشنده بدون نیاز به طی تشریفات قضایی وصول نماید.

-فروشنده موظف است به محض شروع قرارداد به شرح فوق نسبت به انجام امور مهندسی مبادرت ورزیده و همزمان نسبت به تامین متریال مورد نیاز ساخت تجهیزات و انجام موضوع قرارداد اقدام نماید.

5- 3) مدت قرارداد

مدت قرارداد تا تحویل تجهیزات 90 روز از زمان شروع قرارداد می‌باشد.

جزئیات مقاطع زمانی قسمتهای اصلی کار (Milestone) در پیوست  مشخص شده است.

ماده 6- تضمین انجام تعهدات

6-1) فروشنده موظف است تضمين انجام تعهدات را به  صورت چک شرکتی ثبت شده در سامانه صیادی و سفته توامان به مبلغ 10% مبلغ قرارداد را ظرف حداکثر یک هفته از امضای قرارداد به خریدار تسليم نمايد. هرگونه خسارت وارده به خریدار كه از طرف یا منتسب به فروشنده باشد از محل تضمین مزبور و يا از محل مطالبات ديگر فروشنده به تشخيص خریدار قابل جبران خواهد بود. همچنین در صورت استنکاف فروشنده از رفع عیوب و نواقص احتمالی موجود در اقلام موضوع قرارداد پس از اعلام خریدار و یا در شرایطی که خریدار به دلایل منتسب به فروشنده محق به فسخ قرارداد گردد، خریدار می‌تواند بدون نیاز به طی هر‌گونه تشریفات قانونی و قضایی نسبت به دریافت وجه تضمین مذکور اقدام نماید. خریدار تضمین انجام تعهدات را پس از 6 ماه از تحویل کامل اقلام موضوع قرارداد و مشروط به تکمیل تعهدات فروشنده به فروشنده مسترد می‌نماید.

ماده 7- تعهدات فروشنده

  - فروشنده موظف به انجام کلیه فعالیتهای مورد نیاز، تامین و خرید مواد اولیه، ساخت، تست و هرگونه خدمات مورد نیاز دیگر برای اجرا و تکمیل موضوع قرارداد می‌باشد.

  - تمامی اقلام باید نو و غیر مستعمل بوده و با کیفیت و کمیت مورد نیاز قرارداد همخوانی داشته باشد و از نقطه نظر مشخصات، مواد و ساخت بی عیب باشد.

  - در صورتیکه هرگونه عیب یا نقص مربوط به ساخت در هر کدام از اقلام مشاهده شود، فروشنده موظف است این معایب و نواقص را به هزینه خود برطرف نماید.

  - فروشنده باید کلیه اقلام را برای حمل و تحویل مطابق با استانداردهای بین‌المللی و با توجه به ماهیت محموله و وسیله حمل، در جعبه های چوبی بسته بندی استاندارد کند تا اقلام در مقابل خسارت و نقصان در طول حمل حفظ شوند.

  - بسته‌ها با وزن ناخالص بیشتر از 100 کیلوگرم باید به نحوی بسته بندی شوند که بتوان آنها را به سادگی به قلاب جرثقیل متصل کرد. در صورتی که اتصال قلاب جرثقیل به بسته‌ها باعث ایجاد خسارت به آنها می‌شود، باید تسهیلاتی در بسته‌بندی‌ها پیش‌بینی شود که بتوان آنها را به سادگی به قلاب جرثقیل متصل نمود.

  - چنانچه پس از تحویل اقلام معايب و نواقصي در آنها مشاهده شود كه ناشي از عملكرد فروشنده، عدم تطابق کار با الزامات و مندرجات قرارداد، ساخت نامناسب، استفاده از مواد اولیه با کیفیت نامناسب باشد، فروشنده موظف است آن معايب و نواقص را از طریق جایگزینی به هزينه خود رفع نمايد. براي اين منظور خریدار مراتب را با ذكر معايب و نواقص و محل آنها به فروشنده ابلاغ مي‌كند و فروشنده بايد حداكثر 7 روز پس از ابلاغ خریدار، شروع به جایگزینی اقلام ناقص و معیوب نموده و آنها را در طي مدتي كه مورد قبول خریدار است جایگزین نمايد. هرگاه فروشنده در انجام اين تعهد قصور ورزد خریدار حق خواهد داشت به هر طريقي که مقتضي بداند معايب را برطرف و هزينه آنرا به اضافه 25 درصد به عنوان بالاسری از محل تضمين يا هر نوع مطالبه و سپرده‌اي که فروشنده نزد او دارد برداشت نمايد یا از طرق دیگر وصول نماید.

  - پیش از ساخت اقلام و قطعات موضوع قرارداد، فروشنده باید کلیه نقشه‌های قطعات و اقلام را تهیه و به خریدار تحویل و نقطه نظرات خریدار را بر روی آنها اخذ و اعمال و تاییدیه نهایی خریدار را بر روی نقشه‌های نهایی اخذ نماید. در انتهای قرارداد نیز فروشنده باید مدارک و مستندات ساخت و گواهینامه گالوانیزه و نقشه‌ها را بصورت Final Book در 2 نسخه تحویل خریدار نماید.

ماده 8- حد مسئولیت مالی و سایر تعهدات فروشنده

حداکثر مسئولیت مالی فروشنده در برابر خریدار در این قرارداد به میزان ۱۰۰ (یکصد در صد) مبلغ کل قرارداد می‌باشد.

ماده 9- بازرسی و کنترل کیفی

  - فروشنده موظف به تحویل برنامه‌های کنترل کیفی تجهیزات و کارهای موضوع قرارداد ، پیش از شروع هر بخش از کار، به خریدار می باشد.

  - فروشنده موظف است حداقل دو هفته قبل از انجام آزمایشهای مربوط به هر بخش از کارها، برنامه زمانی آنها را به منظور هماهنگی‌های لازم برای حضور نماینده خریدار تسلیم کند.

  - در صورت اعلام موافقت خریدار با انجام آزمایشها و بازرسیها طبق برنامه زمانی بدون حضور نماینده وی و یا عدم حضور نماینده او در زمان تعیین شده بدون اطلاع قبلی، فروشنده، آزمایشها را انجام داده، گزارشهای مربوط را به خریدار تسلیم می‌کند.

  - هر گاه بر طبق آزمایشها و بازرسیها و یا با اعلام خریدار، قسمتی از کار ناقص و معیوب باشد، فروشنده موظف به رفع نقص و اصلاح کار و انجام آزمایشها و بازرسیهای لازم در مورد کارهای اصلاح شده به هزینه خود است.

  - در صورتی که فروشنده ظرف مدت متعارفی پس از اعلام خریدار نسبت به رفع نقص اقدام نکند، خریدار می‌تواند با اخطار قبلی به فروشنده، نسبت به انجام اصلاحات و رفع نقایص، اقدام کرده، و هزینه‌های مربوط را با احتساب 25% هزینه‌ بالاسری به حساب بدهی فروشنده منظور نمایند.

  - این برنامه ها، حاوی سازمان کنترل کیفی فروشنده، مراحل و روش انجام آزمایشها، بازرسیها و سایر کنترل‌های لازم است، که پس از تأیید خریدار ملاک عمل فروشنده و خریدار برای کنترل کیفی قرار می‌گیرد.

  - فروشنده موظف به انجام آزمایشها و بازرسیهای لازم کارها در محل تولید و ساخت مصالح و تجهیزات طبق مفاد قرارداد است.

  - نماینده خریدار می‌تواند در تمام مراحل آزمایش‌ها و بازرسیهای فنی کارها، حضور یابد. فروشنده، موظف به تأمین امکانات و تسهیلات و انجام هماهنگی‌های لازم، در محل تولید و ساخت مصالح و تجهیزات برای نماینده خریدار است.

  - هرگاه در نتیجه آزمایشها و بازرسیها، نواقص مکرر در بخش یا بخشهایی از کارها مشاهده شود، که به نظر خریدار ناشی از عدم به کار گیری نیروی انسانی ماهر، تجهیزات نامرغوب، یا روش نامناسب، یا عدم به کارگیری ماشین آلات مناسب برای کار باشد، خریدار می‌تواند دستور توقف اجرای آن بخش یا بخشهای کار را تا رفع عوامل اشكالها از سوی فروشنده، صادر کند. این موضوع، هیچ حقی را برای فروشنده، به منظور هزینه اضافی و یا افزایش مدت قرارداد ایجاد نمی‌کند.

  - بارگیری و حمل تجهیزاتی که بنا به سفارش فروشنده، به وسیله سازندگان مورد تأیید خریدار ساخته می‌شوند، تنها پس از بررسی مدارک بازرسی ساخت و کنترل نهایی، و صدور مجوز حمل توسط بازرس فنی یا خریدار مجاز است.

  - در موارد ابهام در تفسير و یا نتیجه گیری از آزمایشها و بازرسیهای فنی به عمل آمده. فروشنده پس از کسب نظر خریدار در خصوص ابهامات، موارد را رفع و کارها را بر آن اساس دنبال می‌کنند.

9-12)  ارائه گواهی تست های نوعی براساس استاندارد و برنامه تست و بازرسی مورد تایید خریدار، به عهده فروشنده و الزامی می باشد و در صورت عدم ارائه و یا عدم تایید گواهی های موجود ، باید در آزمایشگاه مورد وصوق خریدار با هزینه فروشنده گواهی دریافت شود

ماده 10 - دوره گارانتی و خدمات پس از فروش

  - دوره تضمین قرارداد به مدت 24 ماه شمسی از تاریخ تحویل موضوع قرارداد می‌باشد.

  - پس از تحویل اقلام موضوع قرارداد طی مدت 24 ماه شمسی از تاریخ تحویل موضوع قرارداد هر نوع عیب و نقصی در کارهای در تعهد فروشنده مشاهده شود، فروشنده موظف است بلافاصله پس از دستور خریدار نسبت به رفع نقص، اصلاح و جایگزین نمودن کار معیوب و رفع آسیبهای ناشی از آن به بخشهای دیگر کار، به هزینه خود اقدام کند، مشروط بر آنکه عیوب و نواقص، ناشی از نگهداری و یا بهره برداری نادرست کار، مغایر با مشخصات فنی و دستورالعملهای بهره برداری و نگهداری از سوی خریدار، نباشد.

  - کلیه تابلوهای تولید شده دارای ده سال خدمات پس از فروش می باشد

  - فروشنده موظف است پس از انجام اصلاحات و یا تعویض و جایگزینی‌های لازم برای رفع عیب و نقص، آزمایشهای لازم را برای حصول اطمینان از رفع نقص و اخذ تایید خریدار، به هزینه خود انجام دهد.

  - پس از رفع عیب هر قسمت از کار و تأیید خریدار مبنی بر صحت انجام آنها دوره تضمین آن قسمت از کار، از همان تاریخ شروع می‌شود.

  - هر گاه فروشنده پس از ابلاغ دستور خریدار مبنی بر رفع عیب و نقص کارها طی مدت معقولی نسبت به رفع عیوب اقدام نکند، و یا در عمل نتواند عیوب را به نحوی صحیح رفع کند، خریدار می‌تواند راسا یا از طریق ارجاع کار به دیگری اقدام به رفع عیب نماید. هزینه‌های انجام شده به وسیله خریدار، با احتساب هزینه‌های نیروهای غیر مستقیم و 25% بالاسری به حساب بدهکاری فروشنده منظور می‌شود.

ماده 10-  نظارت برنصب و راه اندازی

فروشنده موظف است نماینده فنی خود را به منظور نظارت برفرآیند نصب و راه اندازی تجهیزات موضوع قراردادبه محل پروژه اعزام نماید. کلیه هزینه های مربوط به خدمات نظارت برنصب و راه اندازی از قرار نفر/روزی ....... ریال به اضافه هزینه اقامت و ایاب ذهاب مرتبط با اعزام اولیه مشروط بر ارائه مستندات و صورت حساب رسمی به عهده خریدار می باشد. فروشنده متعهد است تا زمان حصول عملکرد صحیح و تایید نهایی توسط نماینده خریدار، همکاری لازم را در محل پروژه به عمل آورد.

تبصره1 : در صورتی که اعزام مجدد یا ادامه خدمات نظارت، ناشی از بروز اشکالات فنی در تجهیزات یا نقایص عملکردی باشد که منشا آن به قصور فروشنده و یا کیفیت نامطلوب تجهیزات بر می گردد، کلیه هزینه های مرتبط با اعزام مجدد و یا رفع اشکالات به عهده فروشنده خواهد بود و کارفرما تعهدی در قبال این هزینه ها ندارد

ماده 11 -  فسخ قرارداد به دلیل قصور فروشنده

در صورتيكه بر خریدار معلوم شود كه:

- فروشنده به طور كلي مفاد تمام يا قسمتي از قرارداد حاضر را رعايت ننموده و يا

- فروشنده قرارداد را بدون اجازه خریدار به شخص یا اشخاص ثالث انتقال داده، و یا

- فروشنده در تحویل اقلام موضوع قرارداد بیش از 20 روز تاخیر نماید

خریدار به فروشنده اخطار كتبي خواهد كرد كه نواقص و معايب و اشکالات را برطرف سازد و فروشنده موظف

است نواقص و معايب و اشکالات مذكور را ظرف مدتي كه در هر صورت نبايد از هفت روز تجاوز كند، مرتفع سازد. در صورتي كه در پايان مدت مذكور فروشنده مطابق اخطار خریدار عمل نكرده باشد، خریدار حق خواهد داشت بدون احتياج به انجام تشريفات خاصي قرارداد حاضر را با اخطار كتبي هفت روزه فسخ نمايد.

خریدار از طریق ارجاع کار به سایر سازندگان و یا سایر روشهای متعارف نسبت به تکمیل کار موضوع قرارداد اقدام و هزینه های اتمام کار را با در نظر گرفتن 15 درصد هزینه های بالاسری خود ثبت می‌کند. در صورتی که کل هزینه‌های پرداختی خریدار به فروشنده و سایر اشخاص (با احتساب مبلغ بالاسری) برای اتمام کار موضوع قرارداد از مبلغ قرارداد بیشتر باشد، خریدار می‌تواند مابه‌التفاوت مبلغ هزینه‌های خود با مبلغ قرارداد را از فروشنده مطالبه و وصول نماید.

تشخیص خریدار در خصوص تحقق هر یک از شرایط فسخ و مبالغ قابل پرداخت به فروشنده به شرح مندرج در این ماده بین طرفین قطعی و نهایی است.

ماده 12- سایر شرایط

  - چنانچه فروشنده هر بخش از اقلام موضوع قرارداد را در مدت مقرر در قرارداد به کارگاه پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی در عسلویه تحویل ندهد، خسارت تاخير به شرح ذيل به فروشنده تعلق مي‌گيرد.

  - پس از احتساب 14 روز به عنوان دیرکرد مجاز  به ازاي هر روز تاخير 5/0 درصد مبلغ قرارداد از مطالبات و یا تضامین فروشنده كسر و ضبط خواهد شد.

  - هرگاه جمع تاخير غير مجاز فروشنده بيشتر از 20 روز شود یا جمع  خسارت تاخیر فوق از 10% مبلغ قرارداد تجاوز نماید، خریدار مجاز خواهد بود ضمن اعمال خسارت تاخیر نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد. بديهي است در اينصورت خریدار مي‌تواند كليه خسارات ناشي از تاخير و فسخ را از فروشنده مطالبه و یا از مطالبات و تضامین فروشنده كسر نمايد.

  - خریدار هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال جراحت، بیماری و یا فوت کارکنان فروشنده و یا اشخاص ثالث و یا خسارات و یا زیانها و یا عیوب و یا از دست رفتن اموال و تجهیزات فروشنده و کارکنان فروشنده و یا اشخاص ثالث بر عهده ندارد.

  - فروشنده حق انتقال و یا واگذاری تمام و یا قسمتی از حقوق و تعهدات خود تحت قرارداد به اشخاص ثالث، بدون تاییدیه کتبی قبلی خریدار را ندارد. تخلف فروشنده در این خصوص نقض اساسی مفاد قرارداد محسوب می‌شود و در صورت ارتکاب آن توسط فروشنده، خریدار می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

  - هیچ یک از طرفین در مقابل طرف دیگر مسئول ضرر و زیان عدم‌النفع، زیان از دست دادن قرارداد، یا هرگونه زیان و خسارت تبعی یا غیر مستقیم که ممکن است به هر یک از طرفین در ارتباط با قرارداد تحمیل شود نیستند. خسارت تاخیر و جرایم پیش‌بینی شده در قرارداد مشمول قاعده پیش‌گفته نیستند.

ماده 13- حل اختلاف

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن که نه توان حداکثر ظرف مدت 30 روز از طریق مصالحه و مذاکره دوستانه بین طرفین حل و فصل نمود، به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می‌گردد که مطابق با قانون اساسنامه و آیین داوری آن مرکز به‌صورت قطعی و لازم‌الاجرا حل‌وفصل گردد. داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذی‌ربط را نیز مراعات خواهد نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم‌الاجرا است.

ماده 14- مهندس مشاور

چنانچه خریدار نسبت به در اختیار گرفتن مهندسی مشاور اقدام نماید، این مشاور کتباً به فروشنده معرفی گردیده و فروشنده ملزم به همکاری با مشاور خریدار می باشد.

ماده 15- وقوع حوادث قهری

حوادث قهری به معنی هرگونه شرایط خارج از اختیار خریدار و فروشنده، به رغم پیش بینی تمهیدات لازم و معقول توسط دو طرف است، که ادامه کار را غیر ممکن کند. حوادث قهری از جمله، شامل موارد زیر است، بی آنکه محدود به آنها باشد:

- جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده، یا اشغال به وسیله بیگانگان

- شورش، انقلاب، یا کودتای نظامی، یا جنگ داخلی

- تشعشعات هسته ای، یا نشت سایر مواد رادیو اکتیو و سمی

- اعتصابهای عمومی کارگری، به استثنای مواردی که تنها محدود به کارکنان فروشنده باشد

- زلزله، سیل و طغیانهای غیر عادی (با توجه به آمارهای موجود و به رغم پیش بینی تمهیدات لازم، به تناسب اطلاعات موجود از سوی فروشنده)، آتش سوزی‌های دامنه دار و غیر قابل کنترل

  - عدم انجام تعهدات قراردادی توسط هر یک از دو طرف به علت بروز شرایط قهری، به منزله قصور یا نقض قرارداد تلقی نمی‌شود. همچنین، هیچ یک از دو طرف، مسئول خسارتهایی که طرف دیگر در نتیجه عدم اجرا و یا تأخیر در اجرای تعهدات خود ناشی از شرایط قهری دیده است، نخواهد بود.

  - هرگاه به نظر هر یک از دو طرف قرارداد، شرایط قهری پیش آمده باشد که باعث وقفه و عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی وی شود، باید بی درنگ مراتب را به طرف دیگر اطلاع ‌دهد.

  - فروشنده موظف است حداکثر کوشش خود را برای اتمام کارهایی که در شرایط قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی به آنها می‌شود و همچنین بخشهایی از کار که در شرایط قهری قرار ندارد، به کار بندد و سایر اقدامهای لازم را برای انتقال  کالاها و تجهیزات نصب نشده به محل‌های مطمئن و ایمن، معمول دارد.

  - جبران کلیه خسارات وارده به اقلام موضوع قرارداد و ماشین آلات و ابزار فروشنده به عهده فروشنده است.

  - پس از رفع شرایط قهری، فروشنده مکلف است با ابلاغ خریدار، اجرای کارها را بلافاصله آغاز کند. در این صورت، تمدید مناسبی از سوی فروشنده پیشنهاد می‌شود، که پس از بررسی و تصویب خریدار، به فروشنده ابلاغ می‌شود. هرگاه شرایط قهری بیش از 90 روز ادامه یابد، در آن صورت، به منظور تعیین تکلیف و حصول توافق، طرفین مذاکره و توافق به عمل خواهند آورد. در صورت عدم دستیابی به توافق ظرف یک ماه، خریدار می‌تواند با ارسال اطلاعیه کتبی به فروشنده قرارداد را فسخ نماید.

ماده 16- قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد

قرارداد حاضر از هر حیث تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و بر آن اساس مورد تعبیر و تفسیر قرار می‌گیرد.

ماده 17- زبان حاکم

- زبان مورد استفاده در کلیه مکاتبه‌های قراردادی فارسی و مکاتبات فنی و مدارک فنی انگلیسی است.

ماده 18- نشانی طرفین

خریدار: شركت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

آدرس: خیابان ولی عصر ، جام جم ،خیابان استاد فرامرز پایور، پلاک 19 - تلفن:26294071- دورنویس 26217752

فروشنده: شرکت راسل تابلو

آدرس کارخانه محل تحویل: تهران – شهرک صنعتی عباس آباد – بلوار خیام – شماره 34A05

چنانچه هر یک از طرفین قرارداد، اقامتگاه قانونی خود را تغییر دهند، موظفند فوراً نشانی جدید اقامتگاه قانونی خود را به طرف دیگر کتباً اطلاع دهند. در صورت عدم اطلاع، اقامتگاه قبلی، قانونی تلقی شده و هرگونه نامه و اخطاریه که به نشانی‌های مزبور ارسال شوند، دریافت شده تلقی می‌گردند.

ماده 19 - نسخ قرارداد

این قرارداد شامل 19 ماده بوده و در سه نسخه تنظیم شده، که به امضاء طرفین رسیده و همگی حکم واحد را دارند.

خریدار						فروشنده

شركت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی                             شرکت  راسل تابلو

| Price Breakdown (Table 1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Distribution panels for heat tracing and others |  |  |  |  |
| Item | Description | Qty. | Unit Price (Rls) | Total Price (Rls) |
| 1 | MHT-540-001 | 1 | 3,316,312,000 | 3,316,312,000 |
| 2 | HT-540-002 | 1 | 2,284,887,000 | 2,284,887,000 |
| 3 | HT-540-003 | 1 | 2,284,887,000 | 2,284,887,000 |
| 4 | HT-555-001 | 1 | 4,289,816,000 | 4,289,816,000 |
| 5 | HT-520-001 | 1 | 2,284,887,000 | 2,284,887,000 |
| 6 | HT-520-002 | 1 | 2,284,887,000 | 2,284,887,000 |
| 7 | NLP-S75-001 | 1 | 3,353,707,000 | 3,353,707,000 |
| 8 | UDP-S75-001 | 1 | 2,282,310,000 | 2,282,310,000 |
| 9 | HVP-S75-001 | 1 | 4,245,652,000 | 4,245,652,000 |
| 10 | PK-522-21A-PDP | 1 | 1,509,179,000 | 1,509,179,000 |
| 11 | PK-522-21B-PDP | 1 | 1,509,179,000 | 1,509,179,000 |
| 12 | NDP-WSH-001 | 1 | 13,354,297,000 | 13,354,297,000 |
| Total Price (Rials)-Ex-Work |  |  |  | 43,000,000,000 |

| Price Breakdown (Table 2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Optional) Commisioning Spare Parts |  |  |  |  |
| Item | Description | Qty. (Set) | Unit Price (Rls) | Total Price (Rls) |
| 1 | Commisioning spare parts as per attached technical proposal Document No.SD-R3565-G3825-Rev07 | 1 | 8,830,067,000 | 8,830,067,000 |
| Total Price (Rls) |  |  |  | 8,830,067,000 |

| Price Breakdown (Table 3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Optional)Two Years Spare Parts |  |  |  |  |
| Item | Description | Qty. (Set) | Unit Price (Rls) | Total Price (Rls) |
| 1 | Two years spare parts as per attached technical proposal Document No.SD-R3565-G3825-Rev07 | 1 | 1,274,436,000 | 1,274,436,000 |
| Total Price (Rls) |  |  |  | 1,274,436,000 |